Proposta de Software – Engenharia de Sistemas A

# Identificação do Projeto

Nome do projeto:	__Modo inteligente___________________________

Nome de aluno:	__André Luiz Souza dos Santos____________

Nome de aluno (se houver): _________________________________________________

Repositório GitHub:	https://github.com/andyluy/Alexa-Smart-Mode

## Trello:

https://trello.com/invite/b/69172d6aafd218c425b0bff7/ATTI421a832ac44773e90 3988ee9d85710fb7DC27468/alexa-sm

# Descrição Geral do Projeto

Resumo:

A proposta do software é criar uma skill da Alexa que junto a um back end faz com que os usuários possam se comunicar diretamente com uma LLM podendo assim ter respostas mais personalizáveis e assertivas. O público alvo são todos os usuários de

alexa.

Objetivo:

O Sistema se propõe a tornar a comunicação com a Alexa mais natural, e suas respostas mais personalizáveis e assertivas, espera-se que as pessoas ao utilizar o programa tenham a praticidade de se comunicar com a alexia via voz a qualquer momento e lugar de sua casa

junto com o poder de busca de informação, precisão, personalização e até mesmo “humanização” oferecidos pelas LLMs	.

Escopo:

- ​Criação da skill Alexa

- ​Integração da skill com um back end

- ​Comunicação do back end com a LLM via API

- ​Implementação de prompts iniciais para LLM

- ​Implementação da possibilidade do usuário alterar a personalidade da LLM

- ​Modo especialista (permitir usuário conversar com uma LLM que vai conversar de maneira técnica sobre determinado assunto)

- Tecnologias e Ferramentas

Categoria

Aprimoramento de

qualidade de vida no uso da Alexa

Ferramenta/Tecnologia Alexa

Justificativa

Integração cada vez maior de dispositivos com IA

Linguagem de programação	●	Pyton

- javascript (via Node JS) se necessário.

Framework/Biblioteca

ask-sdk-core ( que gerencia handlers de intenções, respostas de áudio e sessões de conversa)

Banco de dados MySQL

Controle de versão Github

Outras ferramentas

# Processo de Desenvolvimento (Scrum)

O desenvolvimento será conduzido utilizando o framework Scrum, com 5 Sprints, cada

Sprint terá duração de 1 semana, encerrando com uma reunião de revisão e demonstração do resultado.

O professor fará o papel de Product Owner e de Scrum Master.

- Planejamento dos Sprints (Coloque um planejamento que faça sentido ao seu projeto, é apenas uma estruturação básica. Abaixo segue um exemplo)

## Sprint 1 – Definição do Projeto

Objetivo: Definir escopo, requisitos e plano de desenvolvimento.

## Entregáveis:

  - Proposta completa

  - Criação do repositório GitHub

  - Backlog inicial definido

  - Cronograma de Sprints

## Sprint 2 – Protótipo e Estrutura Inicial

Objetivo: Implementar a base do projeto e protótipo inicial.

## Entregáveis:

  - Criação da skill na Amazon Developer Console

  - Setup do ambiente

  - Estabelecimento de comunicação entre a skill e o back end

## Sprint 3 – Funcionalidades Principais

Objetivo: Desenvolver funcionalidades centrais.

## Entregáveis:

  - Conexão do back end com a LLM

  - Criação da lógica para tratamento dos dados

## Sprint 4 – Integração e Refinamento

Objetivo: Integrar módulos e aperfeiçoar interface.

## Entregáveis:

  - Lapidação de prompts

  - Ajustes de design

  - Documentação técnica atualizada

  - testes

## Sprint 5 – Testes e Entrega Final

Objetivo: Realizar testes finais e preparar a entrega.

## Entregáveis:

  - Versão final funcional

  - Manual do usuário

  - Apresentação final

  - Registro no GitHub

## Cronograma Visual dos Sprints

- Backlog do Produto

Épico 1: Criação e Configuração da Skill Alexa

Este épico cobre o setup inicial da skill na Amazon Developer Console e handlers básicos usando ask-sdk-core.​

US01: Como desenvolvedor, quero criar uma skill básica na Amazon Developer Console para gerenciar intenções iniciais.

Critérios de aceitação: Skill criada com intents como LaunchRequest e SessionEndedRequest; handlers implementados em Python; teste local via emulator.

Prioridade: Alta.​

US02: Como usuário, quero invocar a skill via comando de voz para iniciar uma conversa.

Critérios de aceitação: Resposta de áudio de boas-vindas; manutenção de sessão de conversa; erro tratado se comando inválido.

Prioridade: Alta.

Épico 2: Integração da Skill com Backend

Foca na comunicação entre a skill Alexa e o backend via API, usando Python e possivelmente Node.js se necessário.​

US03: Como desenvolvedor, quero configurar o backend em Python para receber requests da skill.

Critérios de aceitação: Endpoint API criado (ex: Flask ou FastAPI); requests POST da skill processados; logs de erros implementados.

Prioridade: Alta.​

US04: Como usuário, quero que a skill envie inputs de voz para o backend e receba respostas processadas.

Critérios de aceitação: Dados de áudio/texto enviados via HTTPS; resposta retornada em menos de 8 segundos; integração testada end-to-end.

Prioridade: Alta.​

Épico 3: Comunicação com LLM via API

Implementa a conexão do backend com uma Large Language Model, como OpenAI ou similar, para respostas personalizadas.​

US05: Como desenvolvedor, quero integrar o backend com API de LLM para processar prompts.

Critérios de aceitação: Chave API configurada; prompt inicial enviado e resposta recebida; tratamento de rate limits e erros de API.

Prioridade: Alta.​

US06: Como usuário, quero receber respostas assertivas e personalizáveis da LLM via Alexa.

Critérios de aceitação: Prompts iniciais implementados (ex: tom amigável); respostas convertidas para fala; histórico de conversa mantido por sessão.

Prioridade: Média.​

Épico 4: Personalização da Personalidade da LLM

Permite ao usuário alterar o comportamento da LLM, como tom ou expertise.​

US07: Como usuário, quero alterar a personalidade da LLM (ex: amigável, formal) durante a conversa.

Critérios de aceitação: Comando de voz para mudança (ex: "Mude para modo técnico"); prompt ajustado dinamicamente; confirmação verbal.

Prioridade: Média.​

US08: Como usuário, quero ativar o modo especialista para discussões técnicas em um assunto específico.

Critérios de aceitação: Input de tópico (ex: "Modo especialista em programação"); LLM responde com foco técnico; saída do modo via comando.

Prioridade: Média.​

Épico 5: Armazenamento e Gerenciamento de Dados

Usa MySQL para persistir configurações de usuário, como preferências de personalidade.​

US09: Como desenvolvedor, quero configurar banco MySQL para armazenar perfis de usuários.

Critérios de aceitação: Tabelas criadas (usuários, preferências); conexão via SQLAlchemy ou similar; queries seguras contra SQL injection.

Prioridade: Baixa.​

US10: Como usuário, quero que minhas preferências de LLM sejam salvas entre sessões.

Critérios de aceitação: Login via Amazon account; recuperação de configurações; privacidade de dados respeitada (GDPR-like).

Prioridade: Baixa.​

Épico 6: Testes, Documentação e Deploy

Cobre testes unitários, documentação e deploy final, alinhado aos sprints.​

US11: Como desenvolvedor, quero realizar testes unitários e de integração.

Critérios de aceitação: Cobertura de 70% nos handlers e APIs; uso de pytest; relatórios de bugs no GitHub.

Prioridade: Alta.​

US12: Como professor/usuário, quero acessar documentação e manual do sistema.

Critérios de aceitação: README no GitHub com setup; manual de usuário em PDF; apresentação de demo.

Prioridade: Média.